EVO GROUP

Information Technology - Business Analyst

# USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) DOCUMENT

Modul SOP - Standard Operating Procedure

SISTEM HCIS - EVO GROUP

| Nama Dokumen | User Acceptance Testing Document |
| --- | --- |
| Nama Project | Modul SOP (Standard Operating Procedure) - Sistem HCIS |
| Versi | 1 |
| Tanggal UAT | 21 Agustus 2026 |
| Dibuat oleh | Ridho |
| Departemen | Information Technology |
| Requestor | Lnd & Bispro |

CONFIDENTIAL - Dokumen ini hanya untuk kebutuhan internal PT Evo Group

# 1. Tujuan UAT

User Acceptance Testing (UAT) ini bertujuan memvalidasi bahwa Modul SOP pada Sistem HCIS yang telah dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengelolaan dokumen terkendali dan sosialisasi SOP di PT Evo Group, dari perspektif pengguna bisnis sehari-hari - bukan dari sisi teknis developer. UAT dilaksanakan setelah seluruh Test Case dinyatakan Pass pada tahap System Integration Testing (SIT).

Secara spesifik, UAT ini memvalidasi dari sudut pandang pengguna:

  - Admin SOP memiliki kontrol penuh atas seluruh siklus dokumen: mengelola master data (kategori, berkas, dokumen terkendali), merakit paket SOP, menjadwalkan penugasan ke unit maupun perorangan, menyusun aturan penugasan otomatis, serta memantau kepatuhan secara real-time.

  - Dokumen SOP dikelola sebagai dokumen terkendali: satu dokumen punya satu identitas resmi, rantai versi yang jelas, blok pengesahan yang lengkap, masa berlaku yang terpantau, dan riwayat perubahan yang menyebut siapa melakukan apa.

  - Karyawan dapat menjelajah SOP perusahaan, mengetahui SOP mana yang wajib ia baca beserta tenggatnya, membaca dokumennya di dalam sistem, mengerjakan kuis pemahaman, serta memiliki bukti kepatuhan pribadi.

  - Atasan dapat memantau kepatuhan SOP anggota timnya - dan hanya anggota timnya sendiri - sehingga tindak lanjut dapat dilakukan tanpa membuka data lintas tim.

  - Sistem menolak hal-hal yang membahayakan integritas dokumen terkendali: dokumen tanpa pengesahan tidak dapat diterbitkan, dokumen yang tidak ditugaskan tidak dapat dibaca isinya, item wajib tidak dapat dilewati, dan halaman pengelolaan tertutup bagi yang tidak berwenang.

  - Hasil akhir - laporan kepatuhan, register kontrol dokumen, dan rekam baca per karyawan - akurat, konsisten lintas paket, dan dapat diunduh untuk kebutuhan audit dan pengambilan keputusan.

# 2. Ruang Lingkup UAT

| No | Modul | Fokus Validasi Bisnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hak Akses & Menu SOP | Halaman pengelolaan SOP hanya terbuka bagi yang berhak; halaman SOP Saya dan Repository terbuka bagi seluruh karyawan. |
| 2 | Master Kategori SOP | Pengelolaan kategori sebagai rak penyimpanan paket SOP, termasuk perlindungan atas kategori yang masih dipakai. |
| 3 | Master Konten (Berkas) | Unggah dan penelusuran berkas SOP terpusat, daftar pemakai berkas, serta perlindungan atas berkas yang masih dipakai. |
| 4 | Master Dokumen Terkendali | Identitas legal dokumen: nomor SOP resmi, rantai versi, blok pengesahan, masa berlaku, penerbitan, pengembalian versi, dan jejak audit. |
| 5 | Builder Paket SOP | Merakit paket dari dokumen dan materi: section, urutan baca, item wajib, mode akses, penyalinan antar paket, pratinjau, dan penerbitan paket. |
| 6 | Penjadwalan & Penugasan | Menyasar penugasan ke unit maupun perorangan, menetapkan tenggat, dan menambahkan karyawan ke penjadwalan yang sudah berjalan. |
| 7 | Kebijakan & Otomasi | Aturan penugasan otomatis berikut pratinjau dampaknya, setelan modul, riwayat proses, dan indikator kesehatan penjadwal. |
| 8 | Repository SOP | Karyawan menjelajah per kategori, mencari, memfavoritkan, dan mengintip SOP di luar penugasannya secara terbatas. |
| 9 | SOP Saya | Daftar tugas SOP karyawan beserta tenggat, progres, dan kartu kepatuhan pribadi. |
| 10 | Membaca & Konfirmasi Dokumen | Pembaca dokumen di dalam sistem, penyimpanan halaman terakhir, konfirmasi baca, dan penegakan urutan item wajib. |
| 11 | Kuis / Checkpoint | Kuis pemahaman setelah membaca dan pengaruh kelulusannya terhadap status selesai paket. |
| 12 | Absensi Check-in | Pencatatan kehadiran sesi SOP sebagai syarat terbukanya materi paket. |
| 13 | Kepatuhan Tim (Leader) | Atasan memantau kepatuhan SOP anggota timnya, dengan batas hanya pada anggotanya sendiri. |
| 14 | Monitoring & Laporan | Kepatuhan per paket dan per karyawan, rekam baca, unduhan laporan audit, dan register kontrol dokumen. |
| 15 | Siklus Hidup Dokumen | Revisi yang menyusul otomatis ke seluruh paket pemakai, permintaan baca ulang, dan penandaan dokumen kadaluarsa. |
| 16 | Notifikasi & Rekertifikasi | Pemberitahuan penugasan baru, pengingat menjelang tenggat, dan penjadwalan ulang pembacaan secara berkala. |

Di luar ruang lingkup UAT: pengujian performance/load testing, penetration testing keamanan (tercakup pada SIT), proses internal sistem kuis eksternal (hanya integrasi hasilnya yang diuji pada sisi SOP), migrasi data historis dokumen SOP, serta modul HCIS lain di luar SOP.

# 3. Peserta UAT

Peserta UAT terdiri dari perwakilan pihak terkait yang akan menandatangani Sign-Off. Akun Karyawan dan Leader digunakan sebagai data uji oleh para tester saat menjalankan skenario dari sisi pengguna.

| No | Nama | Jabatan | Role dalam UAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVAN IRVANSYAH | HC-GA DIVISION HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 2 | ABDUL RACHMAN | HC LEARNING & DEVELOPMENT DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 3 | MICHELLE | COMPLIANCE & BUSINESS PROCESS DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 5 | HENDRYANTO ALAMSYAH | INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY DEPT. HEAD | Lead Development Modul SOP |
| 6 | OKKY ADMIRAL NUGRATAMA | TALENT & PERFORMANCE MANAGEMENT ANALYST | PIC Modul SOP / Admin Tester |
| 9 | FATMAWATI PRATIWI | BUSINESS PROCESS ANALYST | PIC Modul SOP / Admin Tester |
| 9 | FRANS BACHTIAR | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Modul SOP |
| 10 | RIDHO RAHMATULLAH | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Modul SOP |

## Prasyarat & Data Uji

Skenario UAT Modul SOP saling bergantung secara berantai: dokumen harus terbit sebelum paket dapat dirakit, dan paket harus terjadwal sebelum karyawan memiliki tugas. Bagian ini memastikan penguji tidak mencatat Fail atas sesuatu yang sebenarnya belum disiapkan. Seluruh baris di bawah wajib terpenuhi sebelum sesi UAT dimulai.

| No | Prasyarat | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akun Admin SOP | «NIK / nama» - akun yang menjalankan seluruh skenario sisi Admin. Wajib memiliki ketujuh hak akses pada baris berikutnya. |
| 3 | Akun Leader | «NIK / nama» - wajib memiliki minimal dua bawahan aktif pada data struktur organisasi, karena menu Kepatuhan Tim menyimpulkan anggota dari data atasan, bukan dari hak akses. |
| 4 | Dua akun Karyawan | Tari dan AJI - keduanya bawahan langsung dari akun Leader di atas, agar skenario Kepatuhan Tim dapat diverifikasi. |
| 5 | Berkas PDF uji | Minimal tiga berkas SOP, salah satunya lebih dari sepuluh halaman untuk menguji penyimpanan halaman terakhir yang dibaca. |
| 6 | Bank soal kuis | Minimal satu paket soal aktif yang dapat ditautkan sebagai item kuis, agar skenario 034 dan 035 dapat dijalankan. |
| 7 | Proses latar berjalan | Pekerja antrean harus hidup selama sesi UAT. Penyemaian progres penugasan berjalan lewat antrean ketika jumlah sasaran melewati ambang tertentu; bila proses ini mati, tugas karyawan tidak terbentuk dan skenario 020, 023, serta 028 akan gagal tanpa sebab yang terlihat di layar. |
| 8 | Urutan pelaksanaan | Skenario 001 sampai 025 (sisi Admin) wajib berstatus Pass sebelum skenario 026 sampai 039 (sisi Karyawan dan Leader) dijalankan. Skenario 040 sampai 048 dijalankan paling akhir karena memverifikasi hasil dari keduanya. |
| 9 | Penandaan data uji | Seluruh kategori, dokumen, dan paket yang dibuat selama UAT diberi awalan "UAT-" pada judulnya, agar mudah dibedakan dari data sebenarnya dan mudah dibersihkan setelah sesi berakhir. |

# 4. Daftar Uji SOP

Daftar berikut yang dipakai dan ditandatangani saat sesi. Satu baris = satu fitur, berisi poin-poin penting yang harus bisa dilakukan fitur itu. Cara menjalankannya dijabarkan fasilitator saat sesi berlangsung.

Poin berawalan [TOLAK] menguji apa yang sistem TOLAK, bukan apa yang ia izinkan - dan dinilai setara dengan poin jalur normal. Sebuah fitur baru berstatus Pass bila SELURUH poin pada barisnya terpenuhi.

| Test Case | Fitur | Penguji | Poin yang Diuji | Expected Result | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-SOP-001 | Master Kategori SOP | Admin SOP | • Tambah, ubah, dan hapus kategori • [TOLAK] Hapus kategori yang masih dipakai paket | Kategori terkelola penuh; yang masih terpakai tidak bisa dihapus. |  |  |
| UAT-SOP-002 | Master Konten (Library Berkas) | Admin SOP | • Buat folder / kategori konten • Unggah berkas PDF, Excel, PPT, VIDEO, JPG,PNG • Hapus berkas bebas dan folder kosong • [TOLAK] Hapus berkas yang sedang dipakai versi dokumen | Berkas terunggah dan terbaca; yang sedang terpakai terlindungi. |  |  |
| UAT-SOP-003 | Master Dokumen - pendaftaran | Admin SOP | • Daftarkan dokumen: nomor SOP resmi, judul, tipe • Detail dokumen membuka riwayat versinya • [TOLAK] Nonaktifkan Item SOP ketika dipakai diSOP paket aktif | Dokumen tercatat dengan nomor resminya dan riwayatnya terbaca. |  |  |
| UAT-SOP-004 | Master Dokumen - versi & proteksi | Admin SOP | • Buat versi draft berikut blok pengesahannya (Disiapkan, Diperiksa, Disetujui, Disahkan) • Lihat Dampak sebelum menerbitkan • Terbitkan versi; versi lama menjadi tidak berlaku • Kembalikan ke versi sebelumnya, tercatat di jejak audit • [TOLAK] Terbitkan versi tanpa berkas, atau tanpa blok pengesahan lengkap | Hanya ada satu versi aktif |  |  |
| UAT-SOP-005 | Builder Paket SOP | Admin SOP | • Buat paket; tambah section dan item; urutkan dengan menyeret • Tandai item Wajib / Sorotan dan atur mode akses berkasnya • Item dokumen menunjuk Master Dokumen;salin item ke paket lain • Pratinjau tampilan dari sisi karyawan • Terbitkan paket beserta sifat revisi tiap dokumen | Susunan dan penandaan tercermin persis di pratinjau; paket terbit dengan nomor rilis baru. |  |  |
| UAT-SOP-006 | Penjadwalan & Penugasan | Admin SOP | • Sasaran per unit kerja dan per orang • Atur tenggat dan pengingat • Tambah karyawan pada jadwal yang sedang berjalan • Hapus akses user dari penjadwalan | Sasaran ter-resolve dengan benar dan tersimpan seluruhnya, bukan hanya sehalaman pratinjau. |  |  |
| UAT-SOP-007 | Absensi Check-in | Karyawan | • SIAPKAN DULU: gerbang absensi aktif, perangkat berkamera • Isi paket terkunci sebelum check-in • Check-in tercatat dan bukti fotonya bisa dibuka admin • [TOLAK] Check-in memakai foto dari galeri | Isi paket terbuka hanya setelah kehadiran benar-benar tercatat. |  |  |
| UAT-SOP-008 | Sisi Karyawan: Repository, SOP Saya, Baca, Konfirmasi | Karyawan | • Repository: telusur per kategori dan pencarian • SOP Saya: daftar tugas, tenggat dan progres • Pembaca melanjutkan di halaman terakhir yang dibaca • Konfirmasi Selesai bacaan yang berlangsung • [TOLAK] SOP yang bukan publik berada di Repository SOP • [TOLAK] Konfirmasi sebelum halaman terakhir, dan lompati item wajib yang berurutan | Karyawan hanya melihat yang berhak dilihatnya, dan konfirmasi hanya bisa setelah benar-benar dibaca. |  |  |
| UAT-SOP-009 | Kuis / Checkpoint | Karyawan | • item Kuis tertaut link ujian, dengan batas nilai lulus terisi • Kerjakan kuis dari dalam paket; nilai kembali dan progres naik • Kerjakan dengan nilai di bawah batas lulus - item tetap tertutup, tetapi tercatat tidak lulus | Nilai kembali ke itemnya setelah menyelesaikan dari test/kuis. |  |  |
| UAT-SOP-010 | Monitoring & Laporan | Admin SOP | • Ringkasan: Menampilkan chart dan grafik yang benar , waktu baca, kelulusan kuis, tren, dan sebaran per departemen × kategori • Kartu Tertunda / Terlambat diklik memindahkan ke tab Karyawan dengan saringannya terbawa • Tab Karyawan: cari dan saring, pilih beberapa baris lalu kirim pengingat; telusuri satu orang sampai bukti per item (waktu dibuka, waktu dikonfirmasi, perangkat, nilai kuis) • Tab Paket: penyelesaian tiap paket dan rinciannya Ditugaskan → Dibuka → Dikonfirmasi per bagian; kuis yang tertahan dapat dibuka ulang jatah percobaannya • [TOLAK] Cabut akses karyawan dari paket tanpa mengisi sebab | Angka di Ringkasan, tab Karyawan, tab Paket, tiap angka dapat ditelusuri sampai bukti per itemnya; yang belum dikerjakan tampil sebagai tanda hubung, bukan angka nol. |  |  |
| UAT-SOP-011 | Export Studio | Admin SOP | • Menampilkan template default • bisa membuat template • Bisa menexport dari template • bisa preview template | Dapat membuat template dan juga mexport data dengan baik |  |  |
| UAT-SOP-012 | Siklus Hidup & Notifikasi (jalankan terakhir) | Admin SOP + Karyawan | • Revisi MAYOR membuka kembali kewajiban baca di SELURUH paket pemakai dokumen itu • Dokumen kadaluarsa ditandai di register kontrol dokumen • Notifikasi penugasan dan diingatkan | Perubahan dokumen menjalar ke semua paket pemakainya, dan pengingat datang sesuai kadens yang disetel. |  |  |

# 5. UAT Acceptance Criteria

UAT dinyatakan berhasil dan Modul SOP layak untuk Go Live apabila kriteria berikut terpenuhi secara keseluruhan:

- Seluruh fitur pada Daftar Uji SOP berstatus Pass - tidak ada yang Fail atau Blocked saat sesi UAT berakhir. Sebuah fitur berstatus Pass hanya bila SELURUH poin pada barisnya terpenuhi, termasuk poin [TOLAK].

- Tidak ada Issue dengan severity Critical yang masih Open pada Defect/Issue Log saat sesi UAT berakhir.

- Issue dengan severity Major (jika ada) sudah memiliki rencana perbaikan, PIC, dan tenggat yang disepakati sebelum Go Live.

- Issue dengan severity Minor (jika ada) dapat diterima untuk Go Live dengan catatan perbaikan pada periode hypercare.

- Seluruh poin bertanda [TOLAK] berstatus Pass. Kriteria ini tidak dapat ditawar menjadi Minor: sistem dokumen terkendali yang gagal menolak hal yang salah tidak layak Go Live meskipun seluruh jalur normalnya berjalan mulus.

- Konsistensi data kepatuhan terverifikasi tanpa selisih antara halaman SOP Saya, Kepatuhan Tim, Monitoring, dan berkas laporan yang diunduh.

- Seluruh peserta UAT menyatakan persetujuan tertulis pada bagian Sign-Off UAT.

# 6. Defect / Issue Log

Tabel berikut dikosongkan pada dokumen ini - akan diisi oleh fasilitator UAT (IT Business Analyst) selama sesi UAT berlangsung, merujuk pada UAT-ID skenario tempat issue tersebut ditemukan.

| No | UAT-ID | Deskripsi Issue | Severity | PIC | Status | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Definisi Severity:

  - Critical - proses inti terhenti, data kepatuhan salah, atau dokumen yang belum sah tersaji kepada karyawan. Menghalangi Go Live.

  - Major - fitur penting tidak berfungsi dengan benar dan hanya dapat diakali dengan cara memutar yang merepotkan. Harus diperbaiki sebelum Go Live.

  - Minor - masalah tampilan, penulisan, atau kenyamanan pemakaian; proses bisnis tetap dapat berjalan.

# 7. Hasil & Kesimpulan UAT

| - Lulus | Semua skenario Pass, tidak ada issue Critical/Major. |
| --- | --- |
| - Lulus Bersyarat | Ada issue Minor yang sudah diakui dan disepakati, diperbaiki dalam periode hypercare. |
| - Tidak Lulus | Ada issue Critical/Major yang belum teratasi saat sesi UAT berakhir, atau ada poin [TOLAK] yang Fail. |

## Narasi Kesimpulan

*(Narasi Kesimpulan UAT diisi oleh IT Business Analyst / Fasilitator UAT setelah seluruh skenario dijalankan.)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

# 8. Sign-Off UAT

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak terkait menyatakan telah mengikuti, memahami, dan menerima hasil User Acceptance Testing Modul SOP sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

| No | Nama | Jabatan | Role dalam UAT | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVAN IRVANSYAH | HC-GA DIVISION HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 2 | ABDUL RACHMAN | HC LEARNING & DEVELOPMENT DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 3 | MICHELLE | COMPLIANCE & BUSINESS PROCESS DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 5 | HENDRYANTO ALAMSYAH | INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY DEPT. HEAD | Lead Development Modul SOP |  |  |
| 6 | OKKY ADMIRAL NUGRATAMA | TALENT & PERFORMANCE MANAGEMENT ANALYST | PIC Modul SOP / Admin Tester |  |  |
| 7 | FATMAWATI PRATIWI | BUSINESS PROCESS ANALYST | PIC Modul SOP / Admin Tester |  |  |
| 8 | RIDHO RAHMATULLAH | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Modul SOP |  |  |
| 9 | FRANS BACHTIAR | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Modul SOP |  |  |