EVO GROUP

Information Technology - Business Analyst

# USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) DOCUMENT

Project WebKarir - Management Trainee (MT)

SISTEM WEBKARIR - EVO CAREER

| Nama Dokumen | User Acceptance Testing Document |
| --- | --- |
| Nama Projectc | Sistem WebKarir (EVO Career) |
| Doc ID | 012 |
| Versi | 1 |
| Status | Final – 07 Agustus 2026 |
| Tanggal UAT | 08 Agustus 2026 |
| Dibuat oleh | Ridho |
| Departemen | Information Technology |
| Requestor | Abdul Rachman |

CONFIDENTIAL - Dokumen ini hanya untuk kebutuhan internal PT Evo Group

# 1. Tujuan UAT

User Acceptance Testing (UAT) ini bertujuan memvalidasi bahwa Sistem WebKarir (EVO Career) yang telah dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan proses rekrutmen dan pengelolaan karir PT Evo Group, dari perspektif pengguna bisnis sehari-hari - bukan dari sisi teknis developer. UAT dilaksanakan setelah seluruh Test Case dinyatakan Pass pada tahap System Integration Testing (SIT).

Secara spesifik, UAT ini memvalidasi dari sudut pandang pengguna:

  - Admin (Admin/SuperAdmin) memiliki kontrol penuh atas seluruh proses rekrutmen: mengelola master data (lowongan, formulir, bank tes, alur seleksi, jadwal, dsb.), memantau worklist pelamar di setiap tahap seleksi, menjadwalkan interview, serta melihat dashboard dan laporan rekrutmen secara real-time.

  - Kandidat dapat menjelajah lowongan pada Portal Publik Karir, mendaftar/melamar melalui Portal Kandidat, melengkapi dokumen & formulir, serta memantau status lamarannya di setiap tahap seleksi.

  - Proses seleksi kandidat berjalan sesuai alur (stage) yang dikonfigurasi: kanban worklist, hold/mark absent, input hasil tahap seleksi (interview/FGD/MCU/tes), hingga keputusan akhir dan talent pool.

  - Integrasi dengan sistem HCLearn (CAT eksternal) berjalan benar: hasil tes yang diterima melalui webhook otomatis memperbarui tahap kandidat yang bersangkutan.

  - Seluruh role (Admin, SuperAdmin, Kandidat) hanya dapat mengakses menu dan data sesuai hak akses & klasifikasi yang dikonfigurasi pada modul Akses, tanpa bisa mengintip data/menu di luar kewenangannya.

  - Hasil akhir - rekap pelamar, laporan seleksi, dan data talent pool - akurat, konsisten lintas modul, dan dapat diunduh (PDF/Excel) untuk kebutuhan pengambilan keputusan rekrutmen.

# 2. Ruang Lingkup UAT

| No | Modul | Fokus Validasi Bisnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autentikasi, Hak Akses & Klasifikasi | Login per role (Admin/SuperAdmin/Kandidat); dynamic menu & permission per fitur (View/Edit/Create/Delete/Approve) melalui modul Akses (Hak Akses, Klasifikasi Akses, Master Menu). |
| 2 | Portal Publik Karir | Landing page, daftar & detail lowongan, FAQ, serta halaman program MT/magang. |
| 3 | Portal Kandidat | Registrasi/login kandidat, jelajah & lamar lowongan, upload dokumen, draft formulir, serta tracking status lamaran & hasil per tahap seleksi. |
| 4 | Master Data & Konfigurasi | Pengelolaan master data pendukung rekrutmen (Akun, Talent, Sumber, Tipe, Kampus, Kategori, Kemitraan, Formulir builder, Bank Tes, Alur/Stage, Jadwal, Lokasi/Workplace, Employment, Experience Level, Benefit, Skill, MPP, dan lainnya). |
| 5 | Program Kegiatan & Pembukaan Program | Pembuatan & pengelolaan lowongan/program rekrutmen, magang, dan management trainee (MT). |
| 6 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Kanban tahap seleksi, hold/mark absent, input hasil interview/FGD/MCU manual, penjadwalan interview (single & massal), serta presensi. |
| 7 | Monitoring | Live view read-only, funnel seleksi, grid proses seleksi, dan detail per kandidat untuk kebutuhan supervisi. |
| 8 | Talent Pool | Pooling kandidat qualified, tagging, perpanjangan masa pool, serta menarik kandidat ke lowongan baru. |
| 9 | Laporan & Ekspor | Export laporan pelamar/hasil seleksi ke PDF/Excel serta rekap per lowongan/program. |
| 10 | Integrasi HCLearn | Penerimaan hasil tes dari sistem CAT eksternal (webhook hasil HCLearn) and auto-advance tahap kandidat terkait. |
| 11 | Feedback / Survey | Form feedback tokenized pasca-program, assignment ke peserta, and dashboard hasil feedback. |
| 12 | Dashboard & Notifikasi | Dashboard ringkasan rekrutmen (grafik tren, funnel) serta notifikasi. |

Di luar ruang lingkup UAT: pengujian performance/load testing, penetration testing keamanan (tercakup pada SIT), proses internal sistem HCLearn CAT itu sendiri (hanya integrasi webhook yang diuji pada sisi WebKarir), serta modul legacy (KPI/Evaluation) yang tidak lagi aktif digunakan pada scope WebKarir saat ini.

# 3. Peserta UAT

Peserta UAT terdiri dari perwakilan pihak terkait yang akan menandatangani Sign-Off. Akun Kandidat digunakan sebagai data uji oleh para tester saat menjalankan skenario portal kandidat & seleksi.

| No | Nama | Jabatan | Role dalam UAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVAN IRVANSYAH | HC-GA DIVISION HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 2 | ABDUL RACHMAN | HC LEARNING & DEVELOPMENT DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 3 | MICHELLE | COMPLIANCE & BUSINESS PROCESS DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 4 | ENDRIEF MUZAKY | HC OPERATION DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |
| 5 | HENDRYANTO ALAMSYAH | INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY DEPT. HEAD | Lead Development Web Karir |
| 6 | OKKY ADMIRAL NUGRATAMA | TALENT & PERFORMANCE MANAGEMENT ANALYST | PIC Web Karir / Admin Tester |
| 7 | QORY AZZAHRA | TALENT MANAGEMENT ANALYST | PIC Web Karir / Admin Tester |
| 8 | DIFANY MONALISA | RECRUITMENT STAFF | PIC Web Karir / Admin Tester |
| 9 | FRANS BACHTIAR | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Web Karir |
| 10 | RIDHO RAHMATULLAH | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Web Karir |

# 4. Skenario UAT per Modul

Skenario UAT ditulis dari perspektif pengguna bisnis (end-to-end), bukan langkah teknis. Kolom Penguji menunjukkan role yang menjalankan skenario. Tabel skenario di bawah ini masih kosong - akan diisi pada tahap penyusunan test case.

Catatan: Skenario UAT pada dokumen versi ini difokuskan khusus pada alur program Management Trainee (MT) - mulai dari persiapan master data & tahapan seleksi oleh Admin, proses menggiring kandidat pada setiap tahap hingga dinyatakan Lolos/Diterima maupun Gagal/Tidak Lolos, sampai dengan pengalaman kandidat dari kunjungan awal hingga mengetahui hasil akhir.

| UAT-ID | Modul | Penguji | Skenario Bisnis | Steps | Expected Result | Hasil Aktual | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-RKT-001 | Master Data & Konfigurasi | Admin Rekrutmen | Sebagai Admin, saya ingin mengelola master data resource pendukung MPP (Master Employment, Master Experience Level, Master Workplace, Master Benefit, Master Skill) sebagai referensi saat membuat Posisi pada Program Kegiatan. | Buka menu Master Employment, Master Experience Level, Master Workplace, Master Benefit, and Master Skill (termasuk tab Kategori Skill) secara bergantian. Pada masing-masing menu, tambahkan/ubah data yang diperlukan lalu simpan. | Seluruh master data (Employment, Experience Level, Workplace, Benefit, Skill & Kategori Skill) tersimpan and tersedia sebagai pilihan referensi saat membuat Posisi pada Master MPP maupun Program Kegiatan. |  |  |  |
| UAT-RKT-002 | Master Data & Konfigurasi | Admin Rekrutmen | Sebagai Admin, saya ingin mengelola kuota rekrutmen pada Master MPP, termasuk aksi Batalkan and Selesaikan kuota. | Buka menu Master MPP, tambahkan kuota rekrutmen baru dengan mengisi Posisi, Divisi, and jumlah kebutuhan (mengacu ke master resource pada UAT-RKT-001). Simpan. Uji aksi Batalkan pada satu data MPP, lalu uji aksi Selesai pada data MPP lain yang kuotanya telah terpenuhi. | Data MPP tersimpan and siap dihubungkan ke Posisi pada Program Kegiatan; aksi Batalkan mengubah status MPP menjadi batal, and aksi Selesai menutup kuota yang sudah terpenuhi. |  |  |  |
| UAT-RKT-003 | Portal Publik Karir | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin mengelola Master Hero (banner) yang tampil pada landing page publik webkarir. | Buka menu Master Hero, tambahkan banner baru dengan mengunggah media (gambar/video) beserta teks pendukung. Simpan, lalu buka landing page publik untuk memastikan banner tampil. Uji aksi hapus media pada salah satu banner. | Banner tersimpan and tampil pada landing page publik sesuai urutan/konfigurasi; media yang dihapus tidak lagi tampil. |  |  |  |
| UAT-RKT-004 | Portal Publik Karir | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin mengelola Master Feedback yang dipakai sebagai formulir survei pasca-keputusan lamaran kandidat. | Buka menu Master Feedback, buat/ubah pertanyaan feedback (rating/pilihan/isian) yang akan ditampilkan ke kandidat pasca hasil lamaran. Simpan. | Konfigurasi Master Feedback tersimpan and siap dipakai sebagai formulir feedback yang ditautkan pada email/hasil lamaran kandidat (feedbackUrl). |  |  |  |
| UAT-RKT-005 | Master Data & Konfigurasi | Admin Rekrutmen & MT | Sebagai Admin, saya ingin mengelola Master Lokasi (kantor & vendor) yang dipakai sebagai lokasi penjadwalan tes/wawancara/FGD/MCU. | Buka menu Master Lokasi, tambahkan data lokasi kantor/vendor baru (nama, alamat), lalu simpan. | Data lokasi tersimpan and muncul sebagai pilihan lokasi saat Admin menjadwalkan aktivitas (tes/wawancara/FGD/MCU) pada Worklist Pelamar. |  |  |  |
| UAT-RKT-006 | Portal Publik Karir | Admin Rekrutmen & MT | Sebagai Admin, saya ingin mengelola Master Info Divisi yang menampilkan informasi tiap divisi pada landing page maupun konteks rekrutmen. | Buka menu Master Info Divisi, pilih salah satu divisi, lengkapi/ubah informasinya (deskripsi, media, dsb.), lalu simpan. | Informasi divisi tersimpan (upsert, satu data per divisi) and tampil pada landing page/halaman terkait sesuai divisi yang dipilih. |  |  |  |
| UAT-RKT-007 | Master Data & Konfigurasi | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin membangun Master Tahapan Seleksi (Alur) untuk kategori Rekrutmen, termasuk tahap dengan aktivitas kustom seperti FGD and Wawancara. | Buka menu Master Tahapan Seleksi, buat Alur baru dengan Kategori Rekrutmen. Susun tahapan berurutan: Screening, Kelengkapan Data, Psikotes (CAT), Tes Kompetensi (CAT), FGD (aktivitas Manual), Wawancara (aktivitas Manual), MCU (Manual), and Penawaran Gaji, diakhiri satu tahap Tuntas. | Alur Rekrutmen tersimpan with tahapan lengkap termasuk aktivitas kustom FGD & Wawancara (behavior Manual), CAT untuk tahap tes, and tepat satu tahap Tuntas; alur siap dipakai pada Program Kegiatan. |  |  |  |
| UAT-RKT-008 | Master Data & Konfigurasi | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin menyiapkan Master Jadwal Kegiatan untuk agenda program rekrutmen. | Buka menu Master Jadwal Kegiatan, tambahkan agenda kegiatan rekrutmen (nama, tanggal, keterangan), lalu simpan. | Jadwal kegiatan tersimpan and tampil pada halaman detail program di landing page publik. |  |  |  |
| UAT-RKT-009 | Program Kegiatan | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin membuat Program Kegiatan kategori Rekrutmen lengkap with Posisi yang terhubung ke Master MPP. | Buka menu Program Kegiatan, buat program baru with Kategori Rekrutmen, pilih Alur and Jadwal yang sudah disiapkan. Tambahkan Posisi and hubungkan with data Master MPP yang sesuai. Simpan program. | Program Kegiatan Rekrutmen tersimpan lengkap with Posisi & kuota sesuai MPP; status program siap dibuka ke publik. |  |  |  |
| UAT-RKT-010 | Pembukaan Program | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin membuka Program Rekrutmen ke publik melalui Pembukaan Program. | Buka menu Pembukaan Program, pilih program Rekrutmen yang berstatus Berjalan, tentukan Tanggal Buka/Tutup pendaftaran, lalu simpan hingga Status Publish menjadi Terbit. Buka landing page publik untuk memastikan lowongan tampil. | Program Rekrutmen berstatus Terbit and lowongannya tampil pada landing page/daftar lowongan publik. |  |  |  |
| UAT-RKT-011 | Portal Kandidat | Kandidat | Sebagai calon pendaftar, saya ingin mendaftar akun baru pada webkarir sebelum melamar lowongan. | Buka landing page publik, klik salah satu lowongan Rekrutmen, lalu ikuti pengalihan ke halaman Registrasi. Lengkapi verifikasi KTP pada tahap pertama, lalu lengkapi data identitas lengkap pada tahap kedua hingga akun berhasil dibuat. | Akun kandidat baru berhasil terdaftar and dapat digunakan untuk login ke Portal Kandidat. |  |  |  |
| UAT-RKT-012 | Portal Kandidat | Kandidat | Sebagai kandidat yang sudah login, saya ingin melamar salah satu lowongan MT yang sedang dibuka. | Buka daftar lowongan pada landing page, pilih posisi MT yang dituju, lalu klik Lamar/Apply untuk memulai proses lamaran. | Kandidat berhasil memulai proses lamaran (masuk ke halaman formulir Apply) untuk posisi Rekrutmen yang dipilih. |  |  |  |
| UAT-RKT-013 | Portal Kandidat | Kandidat & Admin Admin MT | Sebagai kandidat, saya ingin melengkapi formulir lamaran lalu menerima email konfirmasi pendaftaran, and Admin dapat meloloskan lamaran ke tahap berikutnya. | Kandidat melengkapi seluruh field formulir lamaran (Data Diri, Pendidikan, dsb.) lalu mengirim lamaran. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email konfirmasi pendaftaran (status Menunggu) diterima. Sebagai Admin, buka Worklist Pelamar, tinjau kandidat pada tahap pertama, lalu klik Loloskan. Kandidat memeriksa kembali email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Lamaran tersimpan & email konfirmasi pendaftaran (status Menunggu) terkirim ke kandidat; setelah Admin meloloskan, kandidat menerima email status Lolos and berpindah ke tahap berikutnya pada kanban Worklist Pelamar. |  |  |  |
| UAT-RKT-014 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar / Integrasi HCLearn | Admin MT & Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin menjadwalkan Psikotes Online (CAT) untuk kandidat, and sebagai kandidat saya ingin menerima undangan jadwal, login ke HCLearn, mengerjakan tes, hingga diloloskan oleh Admin. | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar pilih kandidat pada tahap Psikotes, gunakan aksi Jadwalkan untuk menetapkan jadwal psikotes online. Sebagai kandidat, periksa email untuk memastikan undangan jadwal diterima, lalu buka Detail Lamaran and gunakan Token/OTP yang tampil untuk klik Mulai Tes Sekarang hingga diarahkan ke sistem HCLearn and mengerjakan psikotes. Sebagai Admin, tinjau hasil psikotes pada Worklist Pelamar lalu klik Loloskan. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Email undangan jadwal psikotes terkirim; kandidat berhasil login & mengerjakan psikotes via HCLearn; hasil tercatat di Worklist Pelamar; setelah diloloskan, email status Lolos terkirim ke kandidat. |  |  |  |
| UAT-RKT-015 | Portal Kandidat | Kandidat & Admin MT | Sebagai kandidat yang lolos psikotes, saya ingin melengkapi kelengkapan data/dokumen tambahan, and sebagai Admin saya ingin Mencetak biodata dalam bentuk pdf dan meloloskannya ke tahap berikutnya. | Sebagai kandidat, buka Detail Lamaran pada Portal Kandidat, lengkapi kelengkapan data/dokumen yang diminta pada tahap ini (Validasi Data, Kontak Darurat, Dokumen, dsb.), lalu kirim. Sebagai Admin, buka Worklist Pelamar, tinjau kelengkapan yang dikirim kandidat, lalu pilih button cetak berada paling ujung kanan atas download setelah itu pilih klik Loloskan. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Kelengkapan data/dokumen tersimpan and dapat ditinjau Admin; setelah diloloskan, kandidat berpindah ke tahap berikutnya and menerima email status Lolos. |  |  |  |
| UAT-RKT-016 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar / Integrasi HCLearn | Admin MT& Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin menjadwalkan Tes Online (CAT) kompetensi, and setelah kandidat lulus tes, saya ingin langsung menjadwalkan tahap FGD and Wawancara berikutnya sebelum meloloskan kandidat. | Sebagai Admin, jadwalkan Tes Online kompetensi untuk kandidat via Worklist Pelamar. Kandidat memeriksa email undangan jadwal, lalu mengerjakan tes melalui HCLearn (Token/OTP, Mulai Tes Sekarang) hingga lulus. Sebagai Admin, tinjau hasil tes lulus, lalu gunakan aksi Jadwalkan untuk menetapkan jadwal FGD (pola Serentak) pada kandidat terkait. Sebagai kandidat (POV User), buka Detail Lamaran untuk memastikan jadwal FGD tampil. Sebagai Admin, jadwalkan pula Wawancara (pola Bergilir) untuk kandidat. Sebagai kandidat (POV User), pastikan jadwal Wawancara juga tampil pada Detail Lamaran. Sebagai Admin, klik Loloskan pada kandidat. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Kandidat lulus Tes Online via HCLearn; jadwal FGD (Serentak) & Wawancara (Bergilir) berhasil dibuat and tampil di Detail Lamaran kandidat; setelah diloloskan, email status Lolos terkirim. |  |  |  |
| UAT-RKT-017 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT& Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin melaksanakan & menindaklanjuti tahap Wawancara: menginput hasil, lalu meloloskan kandidat. | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar buka kandidat pada tahap Wawancara (jadwal sudah ditetapkan pada UAT-RKT-019), input catatan/hasil wawancara pada panel detail kandidat. Setelah hasil wawancara dinilai memenuhi, Admin klik Loloskan. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Hasil wawancara tersimpan pada data kandidat; setelah diloloskan, kandidat berpindah ke tahap berikutnya (MCU) and menerima email status Lolos. |  |  |  |
| UAT-RKT-018 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT& Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin menjadwalkan Medical Check Up (MCU) untuk kandidat, lalu meloloskannya setelah hasil MCU diterima. | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar gunakan aksi Jadwalkan untuk menetapkan jadwal MCU pada kandidat. Kandidat memeriksa email undangan jadwal MCU. Setelah kandidat melaksanakan MCU, Admin input/tinjau hasil MCU lalu klik Loloskan. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos) diterima. | Jadwal MCU terkirim via email; hasil MCU tercatat; setelah diloloskan, kandidat berpindah ke tahap Penawaran Gaji and menerima email status Lolos. |  |  |  |
| UAT-RKT-019 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT& Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin menyampaikan Penawaran Gaji (offering) pada tahap akhir, and kandidat dapat melihat penawaran tersebut hingga dinyatakan Diterima. | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar buka kandidat di tahap Penawaran Gaji, input detail penawaran (offering) pada panel kandidat. Sebagai kandidat (POV User), buka Detail Lamaran untuk memastikan informasi penawaran gaji tampil. Setelah kandidat menyatakan setuju (dikonfirmasi di luar sistem/offline), Admin mencatat keputusan tersebut and klik Terima pada tahap final (Tuntas). Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Lolos/Diterima) diterima. | Detail penawaran gaji tampil pada Detail Lamaran kandidat; setelah dicatat diterima, status kandidat menjadi Lulus/Diterima and email hasil terkirim. |  |  |  |
| UAT-RKT-020 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin & Kandidat | Sebagai Admin, saya ingin menggagalkan kandidat pada salah satu tahap seleksi (simulasi hasil Tidak Lolos). | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar pilih kandidat di salah satu tahap, tinjau hasilnya, lalu klik aksi Tidak Lolos and isi alasan jika diperlukan. Kandidat memeriksa email untuk memastikan email hasil (status Gugur) diterima. | Status kandidat berubah menjadi Gugur/Tidak Lolos, kandidat muncul pada tab Tidak Lolos, and email status Gugur terkirim ke kandidat. |  |  |  |
| UAT-RKT-021 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin menahan (hold) keputusan pada kandidat tertentu tanpa memindahkan atau mengirim notifikasi apa pun. | Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar pilih kandidat pada suatu tahap, lalu klik aksi Tahan Dulu (Hold). Verifikasi kandidat tidak berpindah kolom kanban. Periksa email kandidat untuk memastikan tidak ada email terkirim akibat aksi ini. Klik Lanjutkan untuk melepas status hold. | Kandidat tertahan (hold) tanpa berpindah tahap and tanpa email/WA terkirim (sesuai tooltip sistem); setelah Lanjutkan diklik, kandidat kembali dapat diproses normal. |  |  |  |
| UAT-RKT-022 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin mencatat keputusan kandidat yang menyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi. | Kandidat menyampaikan pengunduran diri secara offline (di luar sistem). Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar buka kandidat terkait, gunakan tombol grup Keputusan dari Kandidat, lalu pilih opsi Mengundurkan Diri (dari Master Hasil Keputusan). | Status kandidat tercatat sesuai keputusan Mengundurkan Diri and kandidat tidak lagi diproses lebih lanjut pada tahap tersebut. |  |  |  |
| UAT-RKT-023 | Admin Dashboard & Worklist Pelamar | Admin MT | Sebagai Admin, saya ingin mencatat keputusan kandidat yang menyatakan menolak tawaran gaji yang diberikan. | Kandidat menyampaikan penolakan tawaran gaji secara offline (di luar sistem). Sebagai Admin, pada Worklist Pelamar buka kandidat pada tahap Penawaran Gaji, gunakan tombol grup Keputusan dari Kandidat, lalu pilih opsi Menolak Tawaran (dari Master Hasil Keputusan). | Status kandidat tercatat sesuai keputusan Menolak Tawaran and proses rekrutmen kandidat tersebut dihentikan pada tahap Penawaran Gaji. |  |  |  |
| UAT-RKT-024 | Dashboard Kandidat | Admin MT & Admin Rekrutmen | Sebagai Admin, saya ingin melihat ringkasan posisi seluruh pelamar lintas program dalam satu layar. | Buka menu Beranda › Dashboard Kandidat. Tinjau 8 kartu KPI: Berproses, Siap Diputus, Menunggu Tes, Diterima, Tidak Lolos, Talent Pool, Ditahan, Proses Administrasi. Cocokkan salah satu angka dengan data pelamar sebenarnya. | Kedelapan KPI tampil dengan angka yang sesuai kondisi pelamar terkini. Saat data belum termuat, tampil status "Memuat data monitoring…"; bila gagal, tampil pesan galat beserta tombol coba lagi — bukan halaman kosong/error mentah. |  |  |  |
| UAT-RKT-025 | Feedback / Survey | Admin MT & Admin Rekrutmen | Sebagai Admin, saya ingin melihat Dashboard Feedback berisi rekap hasil pengisian survei feedback dari kandidat/peserta. | Buka menu Dashboard Feedback, tinjau rekap/analitik hasil pengisian feedback (jumlah responden, ringkasan skor/rating per pertanyaan, dsb.). Gunakan filter (jika tersedia) untuk menyaring berdasarkan program/periode tertentu. | Dashboard Feedback menampilkan rekap hasil pengisian survei secara akurat and dapat difilter sesuai kebutuhan. |  |  |  |
| UAT-RKT-026 | Talent Pool | Admin MT & Admin Rekrutmen | Sebagai Admin, saya ingin mengelola kandidat pada Talent Pool: menandai (tag), memperpanjang masa pool, dan menarik kandidat ke lowongan baru. | Buka menu Talent Pool, tinjau daftar kandidat yang masuk pool (baik hasil aksi 'Masuk Talent Pool' dari Worklist Pelamar maupun input manual jika ada). Tambahkan tag pada salah satu kandidat. Perpanjang masa Talent Pool pada kandidat yang mendekati kedaluwarsa. Gunakan aksi tarik/pindahkan kandidat dari Talent Pool ke sebuah lowongan/program yang baru dibuka. | Kandidat pada Talent Pool dapat ditandai (tag), masa pool berhasil diperpanjang, and kandidat berhasil ditarik/didaftarkan ke lowongan baru tanpa perlu mendaftar ulang dari awal. |  |  |  |

# 5. UAT Acceptance Criteria

UAT dinyatakan berhasil and Sistem WebKarir (EVO Career) layak untuk Go Live apabila kriteria berikut terpenuhi secara keseluruhan:

- Seluruh skenario UAT pada bagian Skenario UAT per Modul berstatus Pass - tidak ada skenario yang Fail atau Blocked saat sesi UAT berakhir.

- Tidak ada Issue dengan severity Critical yang masih Open pada Defect/Issue Log saat sesi UAT ditutup.

- Issue dengan severity Major (jika ada) sudah memiliki rencana perbaikan dan PIC yang jelas, disetujui bersama oleh Requestor ([Nama Requestor]) dan IT Business Analyst sebelum Go Live.

- Issue dengan severity Minor (jika ada) dapat diterima untuk Go Live dengan catatan perbaikan dilakukan pada periode hypercare (maksimal 2 minggu setelah Go Live).

- Seluruh peserta UAT menyatakan persetujuan tertulis pada bagian Sign-Off UAT.

- Validasi konsistensi data antar modul berhasil tanpa selisih: Master Data, Pendaftaran/Lamaran, Worklist Seleksi, Talent Pool, Laporan.

# 6. Defect / Issue Log

Tabel berikut dikosongkan pada dokumen draft ini — akan diisi oleh fasilitator UAT (IT Business Analyst) setiap kali ditemukan issue selama sesi UAT berlangsung.

## Definisi Severity:

  - Critical — sistem tidak bisa digunakan / blocking seluruh aktivitas UAT.

  - Major — fitur utama tidak berfungsi dengan benar, harus diperbaiki sebelum Go Live.

  - Minor — masalah tampilan atau hal kecil, tidak mempengaruhi fungsi utama sistem.

| No | UAT-ID | Deskripsi Issue | Severity | PIC | Status | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Hasil & Kesimpulan UAT

| - Lulus | Semua skenario Pass, tidak ada issue Critical/Major. |
| --- | --- |
| - Lulus Bersyarat | Ada issue Minor yang sudah diakui and disepakati, diperbaiki dalam periode hypercare (maksimal 2 minggu). |
| - Tidak Lulus | Ada issue Critical/Major yang belum teratasi saat sesi UAT berakhir. |

## Narasi Kesimpulan

*(Narasi Kesimpulan UAT diisi oleh IT Business Analyst / Fasilitator UAT setelah seluruh skenario selesai diuji)*

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

# 8. Sign-Off UAT

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak terkait menyatakan telah mengikuti, memahami, dan menyetujui hasil User Acceptance Testing Project Web Karir (Sistem WebKarir - EVO Career) sebagai dasar keputusan kelanjutan ke tahap Go Live.

| No | Nama | Jabatan | Role dalam UAT | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVAN IRVANSYAH | HC-GA DIVISION HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 2 | ABDUL RACHMAN | HC LEARNING & DEVELOPMENT DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 3 | MICHELLE | COMPLIANCE & BUSINESS PROCESS DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 4 | ENDRIEF MUZAKY | HC OPERATION DEPT. HEAD | Pengawas Proses UAT |  |  |
| 5 | HENDRYANTO ALAMSYAH | INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY DEPT. HEAD | Lead Development Web Karir |  |  |
| 6 | OKKY ADMIRAL NUGRATAMA | TALENT & PERFORMANCE MANAGEMENT ANALYST | PIC Web Karir / Admin Tester |  |  |
| 7 | QORY AZZAHRA | TALENT MANAGEMENT ANALYST | PIC Web Karir / Admin Tester |  |  |
| 8 | DIFANY MONALISA | RECRUITMENT STAFF | PIC Web Karir / Admin Tester |  |  |
| 9 | FRANS BACHTIAR | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Web Karir |  |  |
| 10 | RIDHO RAHMATULLAH | WEB PROGRAMMER STAFF | Developer Web Karir |  |  |

Dokumen ini bersifat CONFIDENTIAL - PT Evo Group | IT Business Analyst Department